TZ: Výběr dodavatele na vnitřní a venkovní expozici Letů u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Muzeum romské kultury navazuje na demoliční a stavební práce v areálu velkokapacitního vepřína, stávajícího v místě tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Pro nově vznikající pietní místo vybralo dodavatele nové expozice.

Veřejná zakázka na realizaci nové expozice v Letech u Písku. Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách byla vyhlášena 12. 12. 2022. Jedná se o poslední nadlimitní zakázku, která je nezbytně nutná k úspěšnému vybudování nového památníku. Lhůta pro podání nabídek byla do 25. 01. 2023.

Po přijetí nabídek proběhlo jejich posouzení hodnotící komisí jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. Oznámení o výběru dodavatele bylo odesláno vítězi dne  24. 2. 2023, a vzhledem k tomu, že během 15denní zákonné lhůty nepřišly žádné připomínky, byla uzavřena smlouva se zhotovitelem expozice. Veřejnou zakázku vyhrála společnost Muzea Servis, spol. s r.o. Cena zhotovení venkovní i vnitřní expozice památníku je 10 523 370 Kč včetně DPH.

Muzeum romské kultury paralelně s výběrem dodavatele expozice jednalo s potenciálními donory, kteří by zafinancovali zbývající část rozpočtu, jež není hrazen NF. Konkrétní jednání probíhala s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, jenž přislíbilo finanční spoluúčast ve výši 2,6 milionu Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 31. 3. 2023.

Zhotovení vnitřní i venkovní expozice je z větší části financováno z fondů EHP, dále také i ze strany velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

Demoliční společnost AWT rekultivace v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku ukončila demoliční práce a 15. 1. 2023 došlo k formálnímu předání areálu Muzeu romské kultury.

Veřejnou zakázku na dodavatele stavby památníku vyhrála firma PROTOM Strakonice s.r.o. s nabídkovou cenou 98 615 000 Kč vč. DPH. Firma se zavázala památník dostavět za 345 dnů. Areál bývalého vepřína byl společnosti předán 2. 2. V současné chvíli se v areálu vepřína budují základy návštěvnického centra, v němž bude umístěna vnitřní expozice. Zároveň probíhá srovnávání okolní pláně a dále i příprava na budování propojovací cesty (mezi návštěvnickým centrem a KP Lety). Následovat budou terénní úpravy pro realizaci venkovní expozice. Její součástí bude také historická reflexe proměny místa po II. světové válce, jehož nedílnou součástí byl právě i vepřín, postavený v 70. letech 20. století. Proto došlo k zachování 2 torz haly č. 8, které budou mementem poválečné doby.

Více o válečné a poválečné historii areálu i o současném budování nového památníku najdete na rommuz.cz/cs/lety-u-pisku/

Ačkoliv aktuálně v areálu bývalého tzv. cikánského tábora probíhají stavební práce, 14. 5. se v přilehlé Kulturní památce Lety uskuteční tradiční uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů. Shromáždění se koná od 12 h.

Pro více informací kontaktujte tiskovou mluvčí Karolinu Spielmannovou na media@rommuz.cz, tel. 775 407 065.